ACTA DE REUNIÓN / Reunión número: 1
Fecha:12/04/2019 / Duración:13’
Asistentes: / Luis Nucifora / Víctor Perea / Jose R.Morales / Álvaro Platón
Orden del día (temas a tratar): / Distribución de requisitos semana 1 / Elaboración del cronograma inicial
Temas tratados y acuerdos	Responsables y Fecha
R1, R2, R10	Luis Nucifora (R1-R2)12/04/2019 / (R10)26/04/2019
R3, R4, R8	Álvaro Platón (R3-R4)12/04/2019 (R8)26/04/2019
R5, R9	Victor Perea (R5)12/04/2019 / (R9)26/04/2019
R6, R7	Jose Ramón Morales (R6)12/04/2019 (R7)26/04/2019

Valoración de la reunión. Aspectos a mejorar: / Sin incidentes reseñables.
Temas a tratar en la próxima reunión. / Comprobar la realización de los requisitos propuestos, y distribución del trabajo de la segunda / semana. / Fecha:26/04/2019